Plan de politica multianual 2015-2018

# Cuprins

Cuprins	2

Introducere.....................................................................................................................3

1.   Politica de dezvoltare a Infrastructurii	4

Ce vrem sa realizam?	4

Ce vom face pentru a realiza ce ne-am propus?	4

Cat costa?	4

Activitati................................................................................................................................................................6

Introducere

Primaria comunei Prundeni isi doreste sa devina o organizatie profesionala, competitiva, care sa corespunda normelor europene prin imbunătăţirea serviciilor pentru cetăţenii noştri.

Politicile si masurile de dezvoltare avute in vedere pentru dezvoltarea comunitatii  urmaresc o abordare integrata, in tandem cu dezvoltarea complexa europeana, avand ca scop dezvoltarea durabila economica, sociala, culturala si de mediu a comunei Prundeni. Dezvoltarea viitoare a comunitatii se bazeaza pe un set de cinci politici pe care le prezentam in cele ce urmeaza.

# Politica de dezvoltare a INFRASTRUCTURII

## Ce vrem sa realizam?

#### Efectele scontate

In cadrul acestei politici se au in vedere atingerea urmatoarelor obiective specifice:

- Imbunatatirea productiei agricole a proprietarilor de terenuri  agricole

- Accesul populatiei la reteaua de apa potabila si canalizare

- Imbunatatirea cailor de acces in Prundeni

Ca urmare a implementarii masurilor/proiectelor propuse in cadrul politicii de dezvoltare a Infrastructurii se asteapta obtinerea urmatoarelor efecte:

- Cresterea calitatii conditiilor de viata, cresterea accesibilitatii si mobilitatii;

- Cresterea calitatii serviciilor comunitare de utilitati publice (alimentare cu apa, canalizare, sistem de irigatii, alimentare cu gaze naturale) oferite cetatenilor;

- Racordarea populatiei la sistemul de alimentare cu apa

- Racordarea populatiei la sistemul de canalizare

- Mentinerea sistemelor de apa potabila si canalizare

- Mentinerea si imbunatatirea drumurilor

#### Indicatorii de efect

Indicatorii de efect (multianual pentru 2015:2018)  avuti in vedere pentru grupul de proiecte cu impact asupra dezvoltarii infrastructurii sunt: cresterea lungimii strazilor asfaltate/ modernizate, modernizarea sistemului de irigatii, cresterea numarului de gospodarii racordate la reteaua de apa potabila modernizata/reabilitata,  cresterea lungimii retelei de canalizare modernizate/reabilitate si racordarea gospodariilor la sistemul de canalizare,  iar valorile estimate ale acestora pentru perioada 2015 – 2018 sunt prezentate in tabelul urmator:

| Indicator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lungimea strazilor asfaltate/modernizate | 1,5 km |  |  |  |  |
| 1.Lungimea sistemului de irigatii si racordarea proprietarilor de teren, din care: CONDUCTE | 100 |  |  |  |  |
| POMPE | 15 |  |  |  |  |
| 2.Racordare gospodarii la reteaua de apa | 26 |  |  |  |  |
| 3.Racordare gospodarii la reteaua de apa canalizare | 82 |  |  |  |  |
| 4.Numarul de plangeri si reclamatii pentru starea drumurilor 5. Mentinere drumuri | 25 |  |  |  |  |
| 6.Lungimea drumurilor mentinute 7.Refacere platforma drumuri de interes local str. Dealului 8.Refacere 16 podete tubulare 9.Refacere plaftorma drum forestier pe o lungime de 1,5 km 10. refacere canalizare 0,6 km | 0,5 km 3,5 km 16 1,5 km 0, 6 km |  |  |  |  |

## Ce vom face pentru a realiza ce ne-am propus?

Obiectivele specifice din cadrul acestei politici vor putea fi atinse prin intermediul urmatoarelor masuri/proiecte:

- Dezvoltarea infrastructurii de transport (infrastructura rutiera)

- Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere;

- Mentinerea utilitatii drumurilor

B)Dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor de baza (retele de apa si canalizare, sistemul de irigatii, racordarea gospodariilor la sistemul de alimentare cu apa si canalizare si racordarea proprietarilor detinatori de terenuri agricole la sistemul de irigatii)

- Extinderea și modernizarea reţelei de apă ;

- Extinderea și modernizarea reţelei de canalizare;

- Racordarea gospodariilor la sistemul de alimentare cu apa si canalizare;

- Reabilitarea si modernizarea sistemului de irigatii

- Racordarea proprietarilor de terenuri agricole la sistemul de irigatii

## Cat costa?

#### Bugetul de care este nevoie

Bugetul total multi-anual de care este nevoie (2015-2018) pentru realizarea proiectelor

| Activitate proiect | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Reabilitarea sistemului de irigatii si racordarea proprietarilor de teren 2.Mentinerea sistemului de apa |  | 4000 12 |  |  |  |
| 3.Racordare gospodarii la reteaua de apa |  | 330 |  |  |  |
| 4.Racordare gospodarii la reteaua de apa canalizare |  | 152 |  |  |  |
| 5.Mentinerea si reabilitarea drumurilor |  | 245 |  |  |  |
| 6.Drumuri mentinute 7.Refacere platforma drumuri de interes local 8.Refacere 16 podete tubulare 9.Refacere plaftorma drum forestier pe o lungime de 1,5 km 10.Refacere acoperis unitate sanitara 11.Refacere canalizare |  | 55 3624 436 461,87 39,68 214,45 |  |  |  |

#### Finantarea

Finantarea(UE, national, local, privat, etc.)

| Finantare Europeana | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Reabilitarea sistemului de irigatii si racordarea proprietarilor de teren 2.Mentinerea sistemului de apa |  | 4000 |  |  |  |
| 3.Racordare gospodarii la reteaua de apa |  |  |  |  |  |
| 4.Racordare gospodarii la reteaua de apa canalizare |  |  |  |  |  |
| 5.Mentinerea si reabilitarea drumurilor |  |  |  |  |  |
| 6.Drumuri mentinute 7.Refacere platforma drumuri de interes local 8.Refacere 16 podete tubulare 9.Refacere plaftorma drum forestier pe o lungime de 1,5 km 10.Refacere acoperis unitate sanitara 11. Refacere canalizare |  | 4.000 |  |  |  |

| Finantare nationala | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Reabilitarea sistemului de irigatii si racordarea proprietarilor de teren 2.Mentinerea sistemului de apa |  |  |  |  |  |
| 3.Racordare gospodarii la reteaua de apa |  |  |  |  |  |
| 4.Racordare gospodarii la reteaua de apa canalizare |  |  |  |  |  |
| 5.Mentinerea si reabilitarea drumurilor Drumuri mentinute 7.Refacere platforma drumuri de interes local 8.Refacere 16 podete tubulare 9.Refacere plaftorma drum forestier pe o lungime de 1,5 km 10.Refacere acoperis unitate sanitara 11. Refacere canalizare 0, 6 km |  | 245 55 3624 436 461,87 39,68 214,45 |  |  |  |

| Finantare locala | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Reabilitarea sistemului de irigatii si racordarea proprietarilor de teren 2.Mentinerea sistemului de apa |  | 12 |  |  |  |
| 3.Racordare gospodarii la reteaua de apa |  | 330 |  |  |  |
| 4.Racordare gospodarii la reteaua de apa canalizare |  | 152 |  |  |  |
| 5.Mentinerea si reabilitarea drumurilor |  |  |  |  |  |
| 6.Drumuri mentinute 7.Refacere platforma drumuri de interes local 8.Refacere 16 podete tubulare 9.Refacere plaftorma drum forestier pe o lungime de 1,5 km 10.Refacere acoperis unitate sanitara 11. Refacere canalizare 0,6 km |  |  |  |  |  |

# .

| NR CRT | CE DORIM SA OBTINEM | CE O SA FACEM | ACTIVITATI | RESPONSABIL | PERIOADA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imbunatatirea gradului de productivitate agricola a proprietarilor de terenuri |  |  |  |  |
| 1 | 171 cost de intretinere | Modernizarea si refacerea sistemului de irigatii |  |  |  |
| 2 |  |  | Se demareaza o licitatie pentru obtinerea achiziitilor pentru sistemul de irigatii | Dinca Loredana | sep-14 |
| 3 |  |  | Se decide castigatorul licitatie avand in vedere calitatea si pretul | Dinca Loredana | sep-14 |
| 4 |  |  | Semnarea contractului | Dinca Loredana | oct-14 |
| 5 |  |  | Se cauta si se angajeaza un inginer (cerinta legala) | Dinca Loredana | oct-14 |
| 6 |  |  | Se comunica castigatorul si planul de proiect catre U.E | Dinca Loredana | oct-14 |
| 7 |  |  | Compania solicită aprobarea autorităților de reglementare | Dinca Loredana | nov-14 |
| 8 |  |  | Se contorizeaza gradul de productivitate agricola din anul 2014 | Dinca Loredana | Ianuarie |
| 9 |  |  | Se incepe munca la sistemul de irigatii | Dinca Loredana | Ianuarie |
| 10 |  |  | In fiecare luna se raporteaza progresul de catre companie | Dinca Loredana | Ianuarie |
| 11 |  |  | In fiecare luna se raporteaza progresul de catre inginerul sef . | Dinca Loredana | Ianuarie |
| 12 |  |  | Se trimit rapoartele inregistrate catre co-finantator (EU) | Dinca Loredana | Ianuarie |
| 13 |  |  | Plata in functie de progresele inregistrate de companie | Maria Paduretu | Martie |
| 14 |  |  | Se monitorizeaza cate pompe si tevi inlocuite | Dinca Loredana | Ianuarie 2015 |
| 15 |  |  | Se masoara randamentul dat in domeniul agricol dincolo de 2015 | Dinca Loredana | Ianuarie 2015 |
| 16 |  |  | Se masoara randamentul dat in domeniul agricol dincolo de 2015 | Dinca Loredana | Ianuarie 2015 |
|  | Îmbunătățirea accesului și a călătoriilor în și din comuna Prundeni |  |  |  |  |
|  | Dupa imbunatatirea drumurilor | Modernizarea si imbunatatirea drumurilor |  |  |  |
| 11 1 | Costurile de intretinere sunt sub mentinerea drumurilor |  | Identificarea drumurilor care trebuie imbunatatite | Consiliul Local | iul-14 |
| 2 | departamentul servicii publice |  | SE ORGANIZEAZA LICITATIE | Dinca Loredana | oct-14 |
| 3 |  |  | Se decide castigatorul licitatie avand in vedere calitatea si pretul | Dinca Loredana | oct-14 |
| 4 |  |  | Semnarea contractului | Dinca Loredana | nov-14 |
| 5 |  |  | Se cauta si se angajeaza un inginer (cerinta legala) | Dinca Loredana | nov-14 |
| 6 |  |  | Se comunica castigatorul si planul de proiect Guvernului | Dinca Loredana | nov-14 |
| 7 |  |  | Compania solicită aprobarea autorităților de reglementare | Dinca Loredana | 14-dec |
| 8 |  |  | Se incepe munca la sistemul de irigatii | Dinca Loredana | Martie |
| 9 |  |  | In fiecare luna se raporteaza progresul de catre companie | Dinca Loredana | Martie |
| 10 |  |  | In fiecare luna se raporteaza progresul de catre inginerul sef . | Dinca Loredana | Martie |
| 11 |  |  | Se trimit rapoartele inregistrate catre co-finantator (Guvern) | Dinca Loredana | Martie |
| 12 |  |  | Plata in functie de progresele inregistrate de companie | Maria Paduretu | Martie |
| 13 |  |  | Se contorizeaza km de drumuri imbunatatite | Dinca Loredana | Iulie |

| Nr crt | CE o sa facem | Activitati | Responsabil | START | SFARSIT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Racordarea caselor la reteaua centrala de apa |  |  |  |  |
|  |  | Contorizarea cererilor de racordare | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie |
|  |  | Casele sunt conectate in ordinea primirii si inregistrarii cererii | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie |
|  |  | Se stabileste necesaul de materiale | CALIN IONUT GABRIEL | Martie | Martie |
|  |  | Cetatenii semneaza contractele | Dinca Loredana | Martie | Martie |
|  |  | Se demareaza o licitatie | Dinca Loredana | Martie | Martie |
|  |  | Se decide castigatorul licitatiei avand in vedere atat calitatea cat si pretul | Dinca Loredana | Martie | Martie |
|  |  | Se semneaza contractul cu castigatorul licitatiei | Dinca Loredana | Martie | Martie |
|  |  | Se incep lucrarile de conectare | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie |
|  |  | Se explica cetatenilor costurile făcute iar acestia semneaza acordul pentru racordare | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie |
|  |  | Aprobarile se trimit la departamentul investiții , departamentul de impozitare și departamentul de urbanism | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie |
|  | Racordarea caselor la sistemul de apa reziduala |  |  |  |  |
|  |  | Contorizarea cererilor de racordare | CALIN IONUT GABRIEL | januari | December |
|  |  | Casele sunt conectate in ordinea primirii si inregistrarii cererii | CALIN IONUT GABRIEL | januari | december |
|  |  | Se stabileste necesaul de materiale | CALIN IONUT GABRIEL | Martie | Martie |
|  |  | Cetatenii semneaza contractele | Dinca Loredana | Martie | Martie |
|  |  | Se demareaza o licitatie | Dinca Loredana | Martie | Martie |
|  |  | Se decide castigatorul licitatiei avand in vedere atat calitatea cat si pretul | Dinca Loredana | Martie | Martie |
|  |  | Se semneaza contractul cu castigatorul licitatiei | Dinca Loredana | Martie | Martie |
|  |  | Se incep lucrarile de conectare | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie |
|  |  | Se explica cetatenilor costurile făcute iar acestia semneaza acordul pentru racordare | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie |
|  |  | Aprobarile se trimit la departamentul investiții , departamentul de impozitare și departamentul de urbanism | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie |
|  | Mentinerea sistemului de apa |  |  |  |  |
|  |  | Mentinerea/repararea pompelor de apa | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie |
|  |  | Energie electrica pentru pompele de apa | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie |
|  |  | Inlocuirea conductelor | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie |
|  |  | Analiza calitatii apei | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie |
|  |  | Mentinerea caliatii apei | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie |
|  | MENTINEREA DRUMURILOR |  |  |  |  |
|  |  | Count number of complaints about the (bad) roads | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie |
|  |  | Roads with the highest number of complaints will be fixed | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie |
|  |  | Identify the problem which needs to be fixed | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie |
|  |  | Hire company to repair the roads | Dinca Loredana | Ianuarie | Decembrie |
|  |  | Sign contract with the company | Dinca Loredana | Ianuarie | Decembrie |
|  |  | Monitor work by company (details of work performed) | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie |
|  |  | Determain quality of repairs | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie |
|  |  | Payment made to company if quality is good | Maria Paduretu | Ianuarie | Decembrie |
|  |  | Count number of complaints with regards to the roads repaired | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie |

In acest an, in urma precipitatiilor abundente inregistrate, comuna Prundeni a fost extrem de afectata.(drumuri de interes local si forestiere distruse, santuri colmatate, 16 podete tubulare, reteaua de canalizare pe o distanta de 0,6 km si acoperisul unitatii sanitare din localitate).

Comuna Prundeni a elaborat un proiect de refacere a  studiu de fezabilitate pentru aceste pagube cauzata de inundatii.

1.Refacere platforma drumuri de interes local pe o lungime de 3,5 km

2.Refacere 16 podete tubulare

3.Refacere plaftorma drum forestier pe o lungime de 1,5 km

4.Refacere acoperis unitate sanitara

Valoarea pagubelor insumand 4.776.000 lei.

La finalul acestui an, Primaria comunei Prundeni a primit prin Hotararea de Guvern 1138/2014, suma de 4776.000 lei, reprezentand investitii pentru remedierea si  refacerea infrastructurii deteriorate.

Bugetul a fost rectificat si sumele sunt deja in contul Primariei comunei Prundeni. La inceputul anului  2015, vor fi demara licitatiile in vederea efectuarii acestor lucrari.

Prin OUG 28/2013, Programul National de Dezvoltare Locala Comuna Prundeni a depus in acest an, la sediul Ministerului Administratiei si Dezvoltarii Regionale, un proiect  intitulat “Modernizare drumuri comunale in comuna Prundeni”, proiect de modernizare si reabilitare a drumului de interes local denumit drumul Bereni in suprafata de 600 m. In luna octombrie, Ministerul Administratiei si Dezvoltarii Regionale a emis o adresa prin care a instiintat Comuna Prundeni, ca proiectul in valoare de 300.000 lei a fost aprobat. Lucrarile au fost efectuate in luna octombrie si decontata intreaga valoare a lucrarii