Raport de progres al proiectului 2015

SOCIETATE, SIGURANTA SI SERVICII

Proiect: Protejarea oamenilor de inundatii

# Cuprins

Cuprins	2

1.	Ce am vrut sa realizam?	3

Scopuri ale proiectului	3

Indicatori de rezultat	3

2.	Ce am facut pentru a realiza ce ne-am propus?	3

Planificare	3

Organizarea proiectului	3

3.	Cat a costat?	3

Buget necesar	3

Finantare	3

# Ce am vrut sa realizam?

Prioritatea Protejarea oamenilor de inundatii

- Mentinerea curateniei canalelor de deversare a apei

| 5.5.1. Curatirea canalelor |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Activitati | Responsabil | Start | Sfarsit | Stadiu |
|  | Se contorizeaza numarul canalelor de deversare si cele care implixa anumite probleme in caz de inundatii | Calin Ionut Gabriel | Ianuarie | Ianuarie | 100% |
|  | Se asigura echipamentele necesare curatirii canalelor in caz de inundatii | Calin Ionut Gabriel | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | Se inchiriaza excavator | Calin Ionut Gabriel | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | Combustibil pentru excavator | Calin Ionut Gabriel | Ianuarie | Decembrie | 100% |

Anul 2014, a fost extrem de ploios, fiind un an plin de precipitatii abundente . Comuna Prundeni, a fost foarte afectata de caderile masive de ploi si grindina (zeci de gospodarii afectate, anexe gospodaresti, drumuri, suprafete insemnate de deal,  acoperisuri ale unor sedii ale administratiei publice, insemnate culturi de vita de vie, porumb, grau.

Indicatori de efect

- -limitarea situatiilor de risc pentru populatie in caz de inundatii

Valoarea totala: 50 mii lei in anul 2015

## Buget necesar

Total buget necesar multi-anual pentru fiecare activitate sau tip de cost (de exemplu costuri personal, costuri materiale etc)

| Activitate/ proiect | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Protejarea oamenilor de inundatii | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |

| Finantare locala Activitate/ proiect | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Protejarea oamenilor de inundatii | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |