Raport de progres al proiectului 2015

INFRASTRUCTURA

Proiect: Imbunatatirea cailor de acces in Prundeni

Cuprins

Cuprins...........................................................................................................................................	2

1.	Ce am vrut sa realizam?.....................................................................................................	3

Scopuri ale proiectului......................................................................................................................	3

Indicatori de rezultat........................................................................................................................	3

2.	Ce am facut pentru a realiza ce ne-am propus?	......................................................................3

Planificare......................................................................................................................................	4

Organizarea proiectului...................................................................................................................	4

3.	Cat a costat?	................................................................................................................................4

Buget necesar	................................................................................................................................4

Finantare	............................................................................................................................................4

Ce am vrut sa realizam?

Scopuri ale proiectului

Descrierea scopurilor proiectului specific

“ Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local care asigura accesul pe  drumurile comunale

### Obiectivul general al proiectului:

Imbunatatirea mobilitatii populatiei, bunurilor si serviciilor  prin asigurarea conexiunii la reteaua de drumuri nationale.

Proiectul isi propune imbunatatirea mobilitatii populatiei, bunurilor si serviciilor, ca urmare a reabilitarii si modernizarii. Se asigura astfel o accesibilitate locala sporita a populatiei . Este stimulata dezvoltarea economica a unor zone rurale unde conditiile topografice/ economice au impiedicat dezvoltarea durabila. Avantajele economice si sociale rezultate astfel vor determina o crestere a atractivitatii zonelor rurale traversate stimuland dezvoltarea durabila la nivel regional.

Obiectivele specifice ale proiectului:
Imbunatatirea  starii tehnice a  infrastructurii rutiere comuna , in scopul cresterii gradului de siguranta rutiera si reducerii timpului de calatorie.

Scoaterea din izolare a unor zone locale cu o dezvoltare structurala deficitara si stimularea cresterii economice in aceasta

Indicatorii de efect

Indicatorii de efect (multianual pentru 2015:2018)  avuti in vedere pentru grupul de proiecte cu impact asupra dezvoltarii Infrastructurii, sunt:

| -km de drumuri asfaltate |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| -Plangeri pentru stare de degradare drumurilor |  |  |  |
| -Mentinerea drumurilor(km) |  |  |  |

In acest an, in urma precipitatiilor abundente inregistrate, comuna Prundeni a fost extrem de afectata.(drumuri de interes local si forestiere distruse, santuri colmatate, 16 podete tubulare, reteaua de canalizare pe o distanta de 0,6 km si acoperisul unitatii sanitare din localitate).

Comuna Prundeni a elaborat un proiect de refacere a  studiu de fezabilitate pentru aceste pagube cauzata de inundatii.

1.Refacere platforma drumuri de interes local pe o lungime de 3,5 km

2.Refacere 16 podete tubulare

3.Refacere plaftorma drum forestier pe o lungime de 1,5 km

4.Refacere acoperis unitate sanitara

Valoarea pagubelor insumand 4.776.000 lei.

La finalul acestui an, Primaria comunei Prundeni a primit prin Hotararea de Guvern 1138/2014, suma de 4776.000 lei, reprezentand investitii pentru remedierea si  refacerea infrastructurii deteriorate.

Bugetul a fost rectificat si sumele sunt deja in contul Primariei comunei Prundeni. La inceputul anului  2015, vor fi demara licitatiile in vederea efectuarii acestor lucrari.

Prin OUG 28/2013, Programul National de Dezvoltare Locala Comuna Prundeni a depus in acest an, la sediul Ministerului Administratiei si Dezvoltarii Regionale, un proiect  intitulat “Modernizare drumuri comunale in comuna Prundeni”, proiect de modernizare si reabilitare a drumului de interes local denumit drumul Bereni in suprafata de 600 m. In luna octombrie, Ministerul Administratiei si Dezvoltarii Regionale a emis o adresa prin care a instiintat Comuna Prundeni, ca proiectul in valoare de 300.000 lei a fost aprobat. Lucrarile au fost efectuate in luna octombrie si decontata intreaga valoare a lucrarii

Ce am facut pentru a realiza ce ne-am propus?

Planificare

Planificarea etapelor proiectului pentru fiecare an pentru toata durata de implementare a proiectului

| Identificarea drumurilor care trebuie imbunatatite | Consiliul Local | iul-14 | iul-14 | realizat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Licitatie organizare | Dinca Loredana | oct-14 | oct-14 | 100% |
| Se decide castigatorul licitatie avand in vedere calitatea si pretul | Dinca Loredana | oct-14 | oct-14 | 100% |
| Semnarea contractului | Dinca Loredana | oct | oct | 100% |
| Se cauta si se angajeaza un inginer (cerinta legala) | Dinca Loredana | oct | oct | 100% |
| Se comunica castigatorul si planul de proiect Guvernului | Dinca Loredana | oct | oct | 100% |
| Compania solicită aprobarea autorităților de reglementare | Dinca Loredana | 14-dec | 14-dec | 100% |
| Se trimit rapoartele inregistrate catre finantator (Guvern) | Dinca Loredana | decembrie | decembrie | 100% |
| Se contorizeaza km de drumuri imbunatatite | Dinca Loredana | decembrie | decembrie | 100% |

Cheltuieli programate/Cheltuieli realizate in 2015

Total cheltuieli planificate/ realizate pentru fiecare activitate aferenta anului 2015

| Indicator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lungimea strazilor asfaltate/modernizate |  | 1,5 km |  |  |  |
| 4.Numarul de plangeri si reclamatii pentru starea drumurilor 5. Mentinere drumuri |  | 25 |  |  |  |
| 6.Lungimea drumurilor mentinute 7.Refacere platforma drumuri de interes local str. Dealului 8.Refacere 16 podete tubulare 9.Refacere plaftorma drum forestier pe o lungime de 1,5 km 10.Refacere acoperis unitate sanitara 11. refacere canalizare 0,6 km |  | 0,5 km 3,5 km 16 1,5 km 1 0, 6 km |  |  |  |

Cat  va costa?

Buget necesar

Total buget necesar multi-anual pentru fiecare activitate sau tip de cost (de exemplu costuri personal, costuri materiale etc)

Mii lei

| Activitate proiect | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mentinerea si imbunatatirea drumurilor |  | 245 |  |  |  |
| 5.Mentinerea si drumurilor |  | 55 |  |  |  |
| 7.Refacere platforma drumuri de interes local 8.Refacere 16 podete tubulare 9.Refacere plaftorma drum forestier pe o lungime de 1,5 km |  | 3624 436 461,87 |  |  |  |

Finantare programat/realizat in 2015

Finantare (UE, national, local, privat etc.) per activitate sau tip de de cost (de exemplu costuri de personal, costuri materiale etc)

Mii lei

| Finantare Nationala Activitate proiect | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mentinerea si imbunatatirea drumurilor |  | 245 |  |  |  |
| 5.Mentinerea si drumurilor |  | 55 |  |  |  |
| 7.Refacere platforma drumuri de interes local 8.Refacere 16 podete tubulare 9.Refacere plaftorma drum forestier pe o lungime de 1,5 km |  | 3624 436 461,87 |  |  |  |