Raport de progres al proiectului 2015

Administratie

Proiect: Modernizare echipamente

# Cuprins

Cuprins	2

1.	Ce am vrut sa realizam?	3

Scopuri ale proiectului	3

Indicatori de rezultat	3

2.	Ce am facut pentru a realiza ce ne-am propus?	4

Planificare	4

Organizarea proiectului	4

3.	Cat a costat?	4

Buget necesar	5

Finantare	5

# Ce vrem sa realizam?

## Scopuri ale proiectului

Descrierea scopurilor proiectului specific

- Modernizarea echipamentelor

In cadrul acestui obiectiv principal prioritar este imbunatatirea serviicilor de arhiva si registratura prin achizitionarea unor softuri specifice acestor activitati.

Echipamentele achizitionate trebuie sa contina:

-Pachete software de protectie antivirus 
-Pachete software pentru editare, scanare,

- Pachete software pentru gestionarea documentelor

- Sistem de gestionare a documentelor (Rev.2)
 - Pachete software de back-up

-Mentenanta

-Actualizare si updatare informatii legislative

Scopul proiectului este acela de a  eficientiza activitatea prin achiziţionarea unor programe software necesare Serviciului Arhiva si Registratura, dar şi a unor echipamente care să le înlocuiască pe cele considerate depăşite şi uzate fizic.

## Indicatorii de efect

Indicatorii de efect (multianual pentru 2015:2018)  avuti in vedere pentru grupul de proiecte cu impact asupra dezvoltarii Administratiei, sunt:

- Numarul functionarilor publici instruiti

- Numarul de plangeri redus

- Numarul de persoane care acceseaza de acasa  programele informatice

- Masurarea  gradului de eficienta in munca prestata a salariatilor

- Securitatea datelor cu character personal

- Securitatea informatiei

# Ce am facut pentru a realiza ce ne-am propus?

## Planificare

Planificarea etapelor proiectului pentru toata durata de implementare a proiectului

Modernizare echipamente registratura si arhiva

Descrierea activitatilor planificate/realizate pentru 2015

Se completeaza in felul urmator:

X – activitate planificata pentru 2015

X – activitate planificata pentru 2015 si realizata pana la momentul raportarii

X – activitate planificata si realizata partial pana la momentul raportarii

X -  activitate planificata si nerealizata pana la momentul raportarii

| Nr crt | Activitati | Persoana responsabila | Perioada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Se decide ce echipamente trebuie modernizate (arhiva si registratura) | Dinca Loredana | Ianuarie |
| 2 | Se demareaza o licitatie pentru achizitii publice | Dinca Loredana | Ianuarie |
| 3 | Se decide castigatorul licitatie avand in vedere calitatea si pretul | Dinca Loredana | Martie |
| 4 | Instalarea programului si completarea lui de catre castigatorul licitatiei | Dinca Loredana | Mai |
| 5 | Se decide ce trebuie publicat (ce poate fi accesat de catre locuitori) si ce nu | Dinca Loredana | Mai |
| 6 | Acomodarea cu noile programe | Angajatii formati | Mai |
| 7 | Se dau parolele si numele de utilizator pentru a putea accesa site-ul | Dinca Loredana | Iulie |
| 8 | Se face reclama prin: ziarele locale si panouri publicitare | Dinca Loredana | Iulie |
| 9 | Se masoara gradul de utilizare al programului | Dinca Loredana | Iulie |
| 10 | Se asteapta rezultatul studiului facut pentru masurarea calitatii programului | Dinca Loredana | Decembrie |
| 11 | Se decide de catre consiliul local daca se continua sau nu cu acest program | Dinca Loredana | Dec |

| Cheltuieli programate/Cheltuieli realizate in 2015 Activitate/tip de cost | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Se decide ce echipamente trebuie modernizate (arhiva si registratura) |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2.Se demareaza o licitatie pentru achizitii publice |  | 100.000 |  |  |  |  |  |  |  | 100.000 |  |
| 4.Se decide castigatorul licitatiei avand in vedere calitatea si pretul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Instalarea programului si completarea lui de catre castigatorul licitatiei |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 6.Instalarea programului si completarea lui de catre castigatorul licitatiei. 7.Se decide ce trebuie publicat (ce poate fi accesat de catre locuitori) si ce nu. 8.Acomodarea cu noile programe. 9.Se dau parolele si numele de utilizator pentru a putea accesa site-ul. 10.Se face reclama prin: ziarele locale si panouri publicitare. 11.Se masoara gradul de utilizare al programului. Se asteapta rezultatul studiului facut pentru masurarea calitatii programului. Se decide de catre consiliul local daca se continua sau nu cu acest program. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  | 100.000 |  |  |  |  |  |  |  | 100.000 |  |

Total cheltuieli planificate/ realizate pentru fiecare activitate aferenta anului 2015

## Grad de realizare a activitatilor pana la momentul raportarii (%)

| Activitatea | Responsabil | Grad de realizare al activitatii |  |  |  |  | Observatii (motive ale nerealizarii) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.- Achizitie publica achizitie soft | Loredana Dinca | 0 |  |  |  |  | Activitatea, planificata initial, se incadreaza in graficul stabilit |  |  |  |  |  |  |

# Cat  va costa?

## Buget necesar

Total buget necesar multi-anual pentru fiecare activitate sau tip de cost (de exemplu costuri personal, costuri materiale etc)

| Activitate/tip de cost | 2013-2014 | 2015 programat | 2015 realizat | 2015 estimare | Diferente | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Achizitie soft |  | 100.000 |  |  |  |  |
| Total |  | 100.000 |  |  |  |  |

## Finantare programat/realizat in 2015

Finantare (UE, national, local, privat etc.) per activitate sau tip de de cost (de exemplu costuri de personal, costuri materiale etc)

| Finanatare UE | 2014 | 2015 planificat | 2015 realizat | 2015 estimare | Diferente | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Achizitie soft |  | 100.000 |  |  |  |  |
| Total |  | 100.000 |  |  |  |  |