Raport de progres al proiectului 2015

SOCIETATE, SIGURANTA SI SERVICII

Proiect: Drumurile noastre cat si mediul sa ofere siguranta cetateniilor nostri

# Cuprins

Cuprins	2

1.	Ce am vrut sa realizam?	3

Scopuri ale proiectului	3

Indicatori de rezultat	3

2.	Ce am facut pentru a realiza ce ne-am propus?	3

Planificare	3

Organizarea proiectului	3

3.	Cat a costat?	4

Buget necesar	4

Finantare	4

# Ce am vrut sa realizam?

Prioritatea  - Drumurile noastre cat si mediul sa ofere siguranta cetateniilor nostril

Ce o sa facem:

- Mentinerea drumurilor curate

- Iluminat public modern

- Mentinerea copacilor curatati

| 5.4.1 Activitati secundare |  | Responsabil | Start | Sfarsit | stadiu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Curatirea cailor de acces(drumurilor) |  |  |  |  |  |
|  | Drumuri curate în caz de zăpadă | CALIN IONUT GABRIEL | nov-14 | Martie | Nov-dec 40% |
|  | Menținerea buldozeru-lui pentru curățenie | CALIN IONUT GABRIEL | nov-14 | Martie | Nov-dec 40% |
|  | Gaz pentru buldozer | CALIN IONUT GABRIEL | nov-14 | Martie | Nov-dec 40% |
|  | Asigurare pentru buldozer | CALIN IONUT GABRIEL | nov-14 | Martie | Nov-dec 40% |
|  | Sare | CALIN IONUT GABRIEL | nov-14 | Martie | Nov-dec 40% |
|  | Nisip | CALIN IONUT GABRIEL | nov-14 | Martie | Nov-dec 40% |
|  | Pregătirea pentru situații de urgență ( în cazul în care nu se cheltui banii pentru situatii de urgenta se poate achizitiona un buldozer suplimentar ) | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie | 0 |
|  | Numarul de accidente rutiere | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie | 0 |

In aceasta perioada de timp, noiembrie si decembrie, zapada s-a instalat de 2 ori pe drumurile publice, autoritatea locala, a intervenit de fiecare data prompt cu utilaje si materiale antiderapante.

| 5.4.2. Iluminatul drumurilor publice |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Activitate | Responsabil | Start | Sfarsit | Stadiu |
|  | Verificarea sistemului de iluminat pentru buna functionare a acestuia | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | Energie electrica pentru pompele de apa | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | In caz de urgenta se monitorizarea sistemului de iluminat pentru ca acesta sa functioneze in parametrii normali | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie | 100% |

- Din luna octombrie, au fost reprogramate ceasurile stradale, pentru ca iluminatul public sa fie functional cu o ora mai devreme, deoarece,  se intuneca mult mai devreme si trebuie asigurata o fluenta si siguranta in transportul rutier.

| 5.4.3. Curatirea si taierea copacilor |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Activitate | Responsabil | Start | Sfarsit | Stadiu |
|  | Se contorizeaza numarul copaciilor periculosi | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | Se taie pomii periculosi de pe raza comunei | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | Se taie pomii/se curata (primavara) | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | Se achizitioneaza vopsea pentru copaci (actiune de prevenire a uscarii acestora si contra daunatoarelor) | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie | 100% |
|  | Se cumpara echipament modern (inlocuirea celui vechi) | CALIN IONUT GABRIEL | Ianuarie | Decembrie | 100% |

In acest an, comuna Prundeni s-a confruntat cu caderi masive de precipitatii (ploaie) si descarcari electrice ale norilor. Din aceasta cauza, o serie de copaci au cazut la pamant. Comuna Prundeni, fiind traversata de un drum national, s-a impus necesitatea unor interventii rapide, pentru fluidizarea traficului si redarea sigurantei in tranzit atat pentru pietoni cat si pentru soferi.

Valoarea totala: 320 mii lei in anul 201

Contribuie la indicatorii de efect

-contribuie la limitarea accidentelor in trafic

-reducerea numarului de copaci periculosi pentru trafic

-prevenirea furturilor din gospodarii, datorita unui iluminat public eficient.

## Buget necesar

Total buget necesar multi-anual pentru fiecare activitate sau tip de cost (de exemplu costuri personal, costuri materiale etc)

| Activitate/ proiect | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drumurile noastre cat si mediul sa ofere siguranta cetateniilor nostri | 320 | 320 | 320 | 320 | 1280 |

Finantare

| Finantare locala Activitate/ proiect | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drumurile noastre cat si mediul sa ofere siguranta cetateniilor nostri | 320 | 320 | 320 | 320 | 1280 |